**FAQ**

**PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL DAN PEMANTAUAN PROJEK ICT AGENSI SEKTOR AWAM**

| **BIL** | **SOALAN** | **JAWAPAN** | **KATEGORI PROJEK**  **i. Pembangunan Sistem**  **Aplikasi**  **ii. Perkakasan**  **iii. Perisian**  **iv. Rangkaian**  **v. Perkhidmatan**  **vi. Umum** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah rujukan pekeliling yang dijadikan panduan bagi permohonan kelulusan teknikal dan pemantauan projek ICT agensi Sektor Awam? | Surat Pekeliling Am (SPA) Bilangan 3 Tahun 2015 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam. | Umum |
| 2 | Apakah skop dan had nilai kelulusan JTISA? | Skop dan had nilai projek ICT yang ditetapkan JTISA seperti berikut:   1. Pembangunan sistem aplikasi: Projek bernilai RM1 juta atau lebih; 2. Perkakasan: Projek bernilai RM5 juta atau lebih; 3. Perisian: Projek bernilai RM5 juta atau lebih; 4. Rangkaian dan peralatan rangkaian: Projek bernilai RM5 juta atau lebih; 5. Perkhidmatan ICT: Projek bernilai RM5 juta atau lebih; 6. Gabungan (a) hingga (e): Projek bernilai RM5 juta atau lebih; dan 7. Gabungan (a) hingga (e) yang dilaksanakan bersama dengan projek fizikal: Projek bernilai RM5 juta atau lebih. | Umum |
| 3 | Berapa lama tempoh sah laku surat kelulusan JTISA? | Tempoh sah laku adalah tiga (3) tahun dari tarikh surat kelulusan JTISA. | Umum |
| 4 | Adakah terdapat keperluan bagi agensi berstatus *Government Link Company* (GLC) memohon kelulusan JTISA? | Tidak. Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan/ Government- Linked Investment Companies (GLIC) dan Syarikat Berkaitan Kerajaan/ Government- Linked Companies (GLC) merupakan Badan Tidak Berkanun. | Umum |
| 5 | Sekiranya terdapat perubahan skop atau kos atau tempoh projek bagi projek yang telah diluluskan oleh JTISA, adakah agensi perlu mengangkat permohonan kelulusan perubahan ini? | 1. Projek yang telah mendapat kelulusan teknikal JPICT/JTISA dan berlaku perubahan skop dan/atau kos melebihi kos projek diluluskan **perlu memohon semula** kelulusan teknikal JPICT/ JTISA; dan 2. Projek yang telah mendapat kelulusan teknikal JPICT/JTISA dan berlaku perubahan spesifikasi, kuantiti dan tempoh projek, **perlu dimaklumkan** secara rasmi kepada JPICT/JTISA. | Umum |
| 6 | Adakah terdapat keperluan kelulusan teknikal JTISA sebelum permohonan peruntukan Rancangan Malaysia *Rolling Plan* dimohon daripada EPU? | Tidak perlu. JPICT Kementerian boleh membuat penyelarasan permohonan diperingkat Kementerian. | Umum |
| 7 | Adakah pelanjutan kontrak perkhidmatan sewaan/langganan di agensi perlu mendapat kelulusan JTISA? | Tidak perlu, sekiranya tidak melibatkan perubahan skop asal. | Perkhidmatan |
| 8 | Adakah skop projek penyelenggaraan memerlukan kelulusan teknikal JTISA? | Tidak perlu. JPICT Kementerian/Agensi perlu memantau pelaksanaan projek ini. | Umum |